江西省房屋建筑和市政基础设施工程

施工招标文件

招   标  项  目：禾河大道路堤结合改造工程施工2标段栏杆工程

招  标  人： 江西省水利水电建设有限公司  （章）

法定代表人：              王元旦            （章）

联  系  人：                  电 话：

招标代理单位：

编 制 时 间：           2019年10月

投        标        须      知

- 前附表

| 工程名称 | 禾河大道路堤结合改造工程施工2标段栏杆工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 吉安市城南 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总投资 | 投标单位报单价，工程量以实际发生为准 |  |  | 本项目总投资 |  |  | 投标单位报单价，工程量以实际发生为准 |  |
| 设计单位 | / |  |  | 承包方式 |  |  | 包工包料 |  |
| 施工长度 | 栏杆长度约1.5km |  |  | 投 标 保 证金数额 |  |  | 30000元（现场缴纳） |  |
| 工期要求 | 2019年 月 日开工， 工期 30日历天 |  |  | 质量要求 |  |  | 合格 |  |
| 投标单位资 质等级要求 | 具有市政公用工程施工总承包三级及以上企业资质 |  |  | 结构类型 |  |  | / |  |
| 购买招标文件 | 时间 | 2019年 月 日 上午9时00分 |  | 获取招标文件时间及地点 |  | 江西省吉安市吉州区禾埠街道梁家村（江西水建项目部会议室） |  |  |
| 现场踏勘 | 时间 | 自行踏勘（费用自理） |  | 地点 |  | 吉安市城南 |  |  |
| 招标答疑会 | 时间 | 不召开 |  | 地点 |  | / |  |  |
| 投 标 文 件 份 数 | 投标文件正本 壹 份，副本 贰 份。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 文 件 递 交 | 受理 单位 | 江西省水利水电建设有限公司 |  |  | 地点 |  | 江西省吉安市吉州区禾埠街道梁家村（江西水建项目部会议室） |  |
| 投 标 截 止 时 间 | 2019年 月 日下午 时 分前 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开 标 会 | 时间 | 2019年 月 日下午 时 分前 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 | 上级拨款 |  | 资金到位情况 |  |  |  |  | 基本到位 |
| 其它说明 | 中标单位需支付招标代理费 元 |  |  |  |  |  |  |  |

第二节  综合说明

一、总  则

（一）工程概况

1．工程招标范围：施工图范围内的栏杆工程招标（具体以招标人提供的工程量清单为准）。

2．现场施工条件

（1）场地拆迁及平整情况            已平整                   ；

（2）施工用水、电                   已接通                   ；

（3）有关勘探资料                  已勘察                   ；

（4）施工图纸设计和审查、备案情况   已审查                  ；

3．上述工程按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和国家、省有关招标投标法律、法规、规章以及江西省建设厅有关招标投标的规范性文件等规定进行招投标，现通过邀请招标方式择优选定施工单位。

（二）参加投标的投标人资格条件：

1．参加投标的投标人必须具有独立法人资格和满足招标人的施工资质等级要求。

2．为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的资格文件中应包括下列资料：

（1）施工企业有效资质证书、营业执照原件或复印件加盖投标企业公章（营业执照经营范围包含城市道路工程内容）。

（2）建设行政主管部门颁发的安全生产许可证原件。

（3）承担栏杆工程项目的合同原件或复印件加盖投标企业公章。

开标时，投标人未按上述规定提交有关证书原件或材料原件的，将视为自动弃权，不得参加开标会。

（三）本工程不接受任何形式的联合体投标。

（四）本招标工程的投标有效期为    60    （日历天），招标人应当在投标有效截止时限30日前确定中标人。

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招 标 文 件

（五）招标文件的解释

招标文件的解释权归属招标人。投标人若有疑问需要澄清，应按投标须知中规定的时间和方式向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答，并在答疑后将书面答复送至所有的投标人。

（六）招标文件的修改

1、在投标截止日期 3 天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2、补充通知将报分管监督的建设局备案。

3、补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用

三、投 标 报 价

（七）投标报价

1．投标报价应是招标文件所约定的招标范围内全部内容的价格体现，其应包括工程的人工费、材料费、机械费、施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金和政策性规定应计取的合法取费等各项费用。

2．投标报价方式：本工程投标报价采用固定单价报价。投标报价即清单综合单价在合同有效期内固定不变。

投标报价的计价方法：本工程采用固定单价计价，工程量以实际发生为准。投标人应按招标人要求填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致，否则按无效标处理。

工程量清单由招标单位编制。投标人应根据招标人提供的工程量清单计算工程项目综合单价和合价，投标人也可根据企业定额编制，并严格执行强制性条文。投标人没有填写综合单价和合价的项目将被认为此项费用已包含在工程量清单其它项目的综合单价和合价中。工程量清单中所列的子目和工程量若与施工图纸不一致时，一律以工程量清单为准。

合同价格按照中标人的投标报价签订合同。单价不得调整，结算时以投标时的单价乘以实际施工长度即得出结算金额，单价包含人、材、机、安全文明施工费、规费、税金等所有费用。

四、投标文件的编制

（八）投标文件的组成

1．投标人的投标文件应包括下列内容：

（1）投标书；

（2）投标书附录；

（3）法定代表人资格证明书；

（4）法定代表人授权委托书；

（5）投标人对招标条件和要求响应性内容；

（6）投标报价（包括报价汇总表）；

（7）已标价的工程量清单

（8）辅助资料表：

①投标单位企业概况；

②参与投标注册建造师简历表；

③主要施工管理人员表；

④计划投入的主要施工机构设备表。

（9）参与工程投标的各种证书、证件、证明材料的复印件如企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等（复印件应加盖投标企业公章并与商务标装订成册）；

2．投标人应使用招标人提供的示范格式文本填写，如相关内容不够填写时，由各投标人自行添补。

（九）投标保证金

本工程要求现场提交投标保证金叁万元整（小写：30000.00元）。未中标单位当场退回，中标单位签订合同后转成履约保证金。

（十）现场踏勘与招标答疑会

1．投标人将自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

2．招标人在发放招标文件后将按投标须知规定的日期组织召开招标答疑

会，投标人派代表出席，设计单位对图纸进行答疑，澄清、解答投标单位的问题。

3．投标人提出的与投标有关的任何问题在答疑会召开前以书面形式送达招标人（或在招标答疑会上递交）。

4、会议记录包括对所有问题的答复，并在答疑会后2日内提供给所有的投标人，同时报招标办备案，由招标答疑会而产后的对招标文件内容的修改，招标人将按本文件第（七）条的规定，以补充通知的方式发出。

（十一）投标文件的份数和签署

1．投标人按本文件第（十）条规定，编制投标文件“正本”一份和投标须知中所要求份数的“副本”，并标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。

2．投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，技术和商务标均应由投标人加盖单位公章和单位法定代表人印章。

3．全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位公章。

五、投标文件的递交

（十二）投标文件的密封与标志

1、本工程投标的投标文件要求各投标人将所有投标文件装在一个密封袋内。

2．所有封袋封面上都应写明招标人名称、工程名称，并注明开标时间前不得开封。

3．所有封袋上都应写明投标人的名称、地址、邮政编码。

4．所有密封袋密封口由投标人密封，并在密封袋的所有骑缝处加盖单位公章和法定代表人的印章。

5．如果投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件被拒绝，并退还给投标人。

（十三）投标截止期

1．投标人应在投标须知中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。招标人在接到投标文件时应在投标文件上注明收到的日期和时间。

2．招标人可以按本文件第（七）条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3．超过投标文件递交截止时间送达的投标文件将被拒绝并当场退还投标人。

4．招标人误收了按规定应当拒收的投标人的投标文件，在查明情况后将重新退还投标人，已参加评标的将终止评标资格。

（十四）投标文件的修改与撤回

1．投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的补充文件。

2．投标人的修改或撤回通知，应按本文件第（十四）条规定的要求、密封、标志、盖章和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

3．投标文件递交截止时间以后，投标人不得修改和撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收并报有关监督部门视同违约处理，给予不良记录并向社会公布。

六、开  标

（十五）开标

1．在规定的开标时间和所有投标人法定代表人或其委托代理人在场的情况下，招标人或招标人委托的招标代理机构负责举行开标会议，参加开标的投标人的法定代表人或其委托代理人签名报到，以证明其准时出席开标会议。

2.开标室，招标人派员到场进行监督。

3．投标人代表（指企业法定代表人或其委托代理人）在规定的开标时间后（即迟到15分钟以上）到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。

4、招标人或委托代理机构宣布开标会程序

（1）查验法定代表人证件或其委托代理人委托书和注册建造师的证书及本人身份证原件；

（2）查验各投标人投标文件的密封情况并确认标书的有效性；

（3）各投标人按招标文件和评标办法规定出具有关证件、材料原件并当场核验、计分；

（4）投标人提供的证书原件、证件原件、材料原件，一律当场、当时、当众出示，否则不予认可；

（5）招标人开启和查验投标人的投标书当众宣读投标人名称、投标报价、修改内容、工期、质量、优惠条件及招标人认为需要公布的其它内容；

（6）评标、定标、宣读中标排序人；

（7）宣布开标会结束。

七、评  标

（十六）评标

1．评标工作

招标人根据《中华人民共和国建筑法》第二十、二十一条和《中华人民共和国招标投标法》第三十七条和七部委令第12号规定组成评标委员会，按招标文件规定的评标原则、评标办法进行评标。评标工作在项目分管的招投标监督机构的监督下，并在严格保密的情况下由专家评标委员会负责完成。

2．评标办法：本工程评标办法具体内容详见附件。

3．本工程招标人开标后按招标文件和评标办法规定直接确定中标排序人。

（十七）投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查，评价和比较，评标委员会可以要求有关投标人澄清其投标文件部分内容，有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

八、授予合同

（十八）中标

1．招标人确定中标人后，应报分管监督的招投标管理机构签收，并于七日内向中标人发出“中标通知书”，中标通知书将成为合同的组成部分。

2．不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标、定标情况和未中标原因作出任何解释。

3.中标人收到中标通知后，应在  三十 天内与招标人签订施工合同。

4.中标人总包和分包的约定  不得分包。

（二十一）合同签订及工程担保

1、招标人与中标人应根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件双方签订施工合同。

2、中标人逾期未同招标人签订合同，招标人将取消中标人的中标资格，招标人将有权依法选择其它中标人；如在法律规定期限内由于招标人的原因未同中标人签订合同，中标人有权依法要求招标人承担法律责任并赔偿经济损失。

3、招标人与中标人签订的合同应按规定报项目主管单位备案。

第三节  合同主要内容

施工合同应采用《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）示范文本。

装饰工程合同采用《建筑装饰工程施工合同》（GF-96-0205）示范文本。

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出的合同协议条款主要内容，涉及投标人的条款在投标文件中进行承诺。

- 施工组织设计和工期

- 进度计划

1、中标人应在与招标人签订施工合同前，将施工组织设计交招标人批准。

2、乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表或监理工程师对进度的监督、检查。工程实际进度与进度计划不符时，乙方应按甲方代表或监理工程师的要求提出改进措施，报甲方代表批准后实施。

（二）工程工期

甲方要求施工工期为签订合同后 30 日历天，执行甲方要求工期。

（三）工期延误

1．如果由于以下原因造成竣工日期的延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期完成工程或部分工程，甲方应同乙方协商决定延长竣工时间的期限。

（1）额外的或附加的工程数量。

（2）由甲方原因造成的延误、障碍、停止。

（3）不可抗力。

（4）可能会出现的，不属乙方的过失或违约造成的。

2．非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿 千分之一 。限额为合同总造价的2%   。

甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其它责任。

二、质量与安全

（四）工程质量

1、本工程乙方应按现行的国家工程质量验收规范和质量评定标准、设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

2、乙方自报的工程质量等级 合格 为合同约定条件；

3、如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求乙方返工，直至达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。乙方承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按 合同总价格2% 支付赔偿金。

4、因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。

（五）工程安全

严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

三、合同价款与支付

（六）合同价款的确定及调整

中标人的投标报价即为中标价，中标价即为合同价，任何一方不得违法擅自改变，属允许范围内的价格调整由甲、乙双方依法按规定在合同协议条款中具体明确。

（七）工程款支付

按工程形象进度付款，栏杆工程完成并出具报告后付该项金额的70%，经吉安市城投公司稽核审计部审定后付至工程结算价款的97%；留3%作为工程质量保修金，每年返还质量保修金的50%，二年返清（不计息）。

四、材料设备供应

（八）甲方供应材料、设备

甲方供应材料、设备的种类、规格、数量、单价详见招标文件附表。

（九）乙方采购材料、设备

除甲方供应材料、设备外均需乙方自行采购，但质量应得到甲方确认。

五、安全及文明施工

施工单位在施工现场，必须设有明显的安全生产标版和警示牌，且做到安全文明施工。

六、保    修

（十）保修

1．乙方应按《中华人民共和国建设部令》第80号规定依法对本工程进行保修。

2．甲、乙双方在签订施工合同时必须按国家建设部、国家工商行政管理局推行的《房屋建筑工程质量保修书》示范文本签订保修书，保修期从甲方代表批准的工程实际竣工验收合格之日算起。

3．保修期限和保修费用支付办法由甲、乙双方在合同协议条款和工程质量保修书中按国家规定具体明确。

第四节  技术规范

一、本工程采用的技术规范

本工程执行国家现行有关技术、竣工验收规范和质量检验标准及江西省、吉安市建设行政主管部门强制性文件标准规范。

二、对材料的质量和试验要求

材料应提供三证（出厂证、合格证、材料检测报告），需要进行二次试验的材料必须进行二次试验，并提供二次试验报告。

第五节  招标投标各种文件格式

采用2006年版《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标示范文本》。

第六节  图纸和技术资料

详见招标人提供的施工图纸和技术资料。

附件一：

禾河大道路堤结合改造工程施工2标段栏杆工程评标办法

为体现评标工作的公平、公正、科学和择优的原则，本评标办法依据国家有关招投标法规的规定进行评标，在符合资质的前提下，投标报价最低者中标(若报价相同，则由业主代表随机抽取一家作为中标单位)。

本工程招标控制价  投标单位报单价，工程量以实际发生为准  元。

当有效投标人数量未达到国家有关规定使得招标明显缺乏竞争时，由建设单位重新组织招标。

附件二

工程量清单

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 计算单位 | 工程量 | 全费用综合单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禾河大道路堤结合改造工程施工2标段栏杆工程 | 1、不锈钢 2、符合规范要求 3、完成报告 | m | 约1.5km |  |  |

注：投标单位按此表格要求填报，不得超出招标控制价，超出控制价的作废标处理。

附件三                             （正、副）本

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

投 标 文 件

| 投标项目： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位： | （章） |  |  |
| 法定代表人： | （章） |  |  |
| 联 系 人： |  | 电话： |  |
| 投递日期： |  |  |  |

江西省建设工程招标投标办公室印制

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：          年龄：        职务：

系                 的法定代表人。为施工、竣工和保修        工程。签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标单位：（盖章）

日期：      年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我                             （姓名）系                      （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                  （招标单位）的                      工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人：           性别：            年龄：

单位：             部门：            职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

投标人对招标条件和要求响应性内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自报工期 | 施工总工期 日历天。 |
| 2 | 延误工期赔偿金额 | 按合同工期每推延一天赔偿 。 |
| 3 | 延误工期赔偿费限额 | 按合同工期赔偿 。 |
| 4 | 自报质量等级 | 确保工程质量达到 工程。 |

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

年     月      日

投标单位企业概况

（表4.1）

| 企业 名称 |  |  |  |  |  |  | 成立 日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质 等级 |  |  |  | 外来施工企业批准投标手续办理情况 |  |  |  | 企业 性质 |  |  |  |  |
| 企业 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营 范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业职工总数 | 人 | 有职称管理人员 人 |  |  |  |  |  |  | 工人 人 |  |  |  |
|  |  | 高工 | 工程师 |  | 助工 | 技术员 |  |  | 4-8级 |  | 1-3级 | 无级 |
| 主要施工机械设备 | 名称 |  | 型号 |  | 数量(台) | 总功率(KM/hp) |  |  | 制造国或产地 |  |  | 制造 年份 |

投入本项目的主要施工管理人员表

（组织结构）

（表4.3）

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及 承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 司 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 |  |  |  |  |  |

投  标  书

根据已收到的                     工程的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，愿以人民币（大写）：             （小写）              元的总价承包本招标范围内的全部工程。

1、如果我方中标，我方将在规定时间内按中标价同贵方签订承包合同，如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。

2、郑重承诺：我方提供的用于本工程投标的所有证书、证件、证明材料等资料均真实有效，若出现虚假，愿接受一切处罚。

3、如果我方中标，我方将按照招标文件和中标通知书及本投标文件的内容签订合同，并承诺在施工中忠实履行合同。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：

银行帐号：

开户银行帐号：

电   话：

日期：     年  月  日

投 标 书 附 录

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | （日历天） |
| 2 | 延误工期赔偿费金额 | 合同价款的 /日历天 |
| 3 | 延误工期赔偿费限额 | 合同价格的 % |
| 4 | 自报质量等级 |  |
| 5 | 达不到自报质量等级的质量罚金 | 合同价格的 % |

注：本附录中的费用不进入投标总报价，中标后在施工合同按投标书附录约定。

投标单位（盖章）：

法定代表人：

或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日